FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería de Sistemas e Informática / Ingeniería de Software

CURSO: SERVICIOS CLOUD (100000SI97)

INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA

PROYECTO FINAL

Plataforma de Facturación Electrónica Serverless y Procesamiento de Comprobantes

| Tema N.° / Área | Tema 10 – Área 5: Arquitecturas Serverless y Orientadas a Eventos |
| --- | --- |
| Proveedor cloud | Google Cloud Platform (GCP) |
| Docente | [Nombre del docente] |
| Sección / Grupo | [Sección] – Grupo [N.°] |
| Integrantes | Edson Giancarlo Sosa Llave (U22231229) Aldo Lenny Alanya Lopez (U22222392) Anderson Alfaro Muñoz (U21209775) Rubi Pereda Reyes (U22208537) |
| Entrega | APF2 (40%) |
| Repositorio | [URL del repositorio GitHub / GitLab] |

# Control de versiones

| Versión | Avance | Semana | % del informe | Fecha | Cambios principales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | APF1 | Semana 3 | 10% | [dd/mm/aaaa] | Problema, objetivos SMART, requerimientos, arquitectura conceptual, cronograma y roles. |
| 2.0 | APF2 | Semana 11 | 40% | [dd/mm/aaaa] | Plantilla oficial; red (VPC), cómputo y almacenamiento; Docker; Terraform; seguridad; repositorio; costos preliminares; manual parcial. |
| 3.0 | APF3 | Semana 16 | 70% | [dd/mm/aaaa] | Borrador de diseño y código: orquestación, integración, escalabilidad y monitoreo (evidencias pendientes). |
| 4.0 | PF | Semana 18 | 100% | [dd/mm/aaaa] | Borrador: plan de pruebas, TCO, manual completo y conclusiones (resultados medidos pendientes). |

## Secciones exigidas por cada avance

La siguiente matriz indica qué capítulos deben estar completos en cada entrega y qué rúbrica los evalúa. Los capítulos de avances anteriores deben actualizarse si el diseño cambió.

| Capítulo del informe | APF1 | APF2 | APF3 | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen ejecutivo |  |  |  | ● |
| 1. Contexto del negocio y propuesta | ● | Act. | Act. | Act. |
| 2. Requerimientos técnicos | ● | Act. | Act. | Act. |
| 3. Arquitectura de la solución | ● (conceptual) | Act. | Act. | ● (C4 final) |
| 4. Planificación del proyecto | ● | Act. | Act. | Act. |
| 5. Infraestructura base: red, cómputo y almacenamiento |  | ● | Act. | Act. |
| 6. Contenerización e Infraestructura como Código |  | ● | Act. | Act. |
| 7. Seguridad y conectividad |  | ● | Act. | Act. |
| 8. Orquestación e integración de servicios |  |  | ● | Act. |
| 9. Escalabilidad y monitoreo |  |  | ● | Act. |
| 10. Pruebas de carga, resiliencia y tolerancia a fallos |  |  |  | ● |
| 11. Gestión de costos (FinOps) | ○ (preliminar) |  |  | ● |
| 12. Manual de despliegue |  | ○ | ○ | ● |
| 13. Resultados, lecciones aprendidas y conclusiones |  |  |  | ● |

● Obligatorio   ○ Avance parcial   Act. = actualizar si hubo cambios

# Índice

Control de versiones	1

Secciones exigidas por cada avance	2

Índice	3

Índice de figuras y tablas	5

Resumen ejecutivo	7

1. Contexto del negocio y propuesta	8

1.1. Descripción de la organización	8

1.2. Situación actual y problemática	8

1.3. Justificación de la solución cloud	8

1.4. Objetivos	9

1.4.1. Objetivo general	9

1.4.2. Objetivos específicos (SMART)	9

1.5. Alcance y limitaciones	9

Dentro del alcance	9

Fuera del alcance	10

Limitaciones y supuestos	10

2. Requerimientos técnicos	11

2.1. Requerimientos funcionales	11

2.2. Requerimientos no funcionales	11

2.3. Proveedor cloud y servicios preliminares	12

3. Arquitectura de la solución	13

3.1. Arquitectura conceptual	13

3.2. Modelo C4	13

3.2.1. Nivel 1 – Diagrama de contexto	13

3.2.2. Nivel 2 – Diagrama de contenedores	14

3.3. Arquitectura de despliegue cloud	15

3.4. Descripción y justificación de componentes	16

3.5. Decisiones de arquitectura	17

4. Planificación del proyecto	19

4.1. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)	19

4.2. Cronograma	19

4.3. Roles y responsabilidades	19

4.4. Gestión de riesgos	20

5. Infraestructura base: red, cómputo y almacenamiento	21

5.1. Topología de red virtual (VPC/VNet)	21

5.2. Tablas de ruteo y puertas de enlace	21

5.3. Cómputo	22

5.4. Almacenamiento y bases de datos	22

6. Contenerización e Infraestructura como Código	24

6.1. Contenerización de componentes	24

6.2. Ejecución multi-contenedor	25

6.3. Infraestructura como Código (IaC)	26

6.4. Repositorio de código	27

7. Seguridad y conectividad	28

7.1. Reglas de firewall / Security Groups	28

7.2. Gestión de identidades y accesos (IAM)	28

7.3. Cifrado, llaves y certificados	29

7.4. Conectividad externa	29

8. Orquestación e integración de servicios	31

8.1. Plataforma de orquestación	31

8.2. Integración y flujo de comunicación	32

9. Escalabilidad y monitoreo	35

9.1. Políticas de autoescalado	35

9.2. Stack de observabilidad	36

10. Pruebas de carga, resiliencia y tolerancia a fallos	38

10.1. Plan de pruebas	38

10.2. Resultados de las pruebas de carga	38

10.3. Evidencia de autoescalado	39

10.4. Prueba de tolerancia a fallos	39

10.5. Alertas automatizadas	39

11. Gestión de costos (FinOps)	41

11.1. Estimación de costos mensuales	41

11.2. Costo total de propiedad (TCO): on-premise vs. cloud	41

11.3. Costos reales vs. estimados	42

11.4. Medidas de optimización	42

12. Manual de despliegue	43

12.1. Prerrequisitos	43

12.2. Procedimiento de despliegue	43

12.3. Eliminación de recursos	44

13. Resultados, lecciones aprendidas y conclusiones	45

13.1. Resultados obtenidos	45

13.2. Lecciones aprendidas	45

13.3. Conclusiones	46

13.4. Recomendaciones y trabajo futuro	46

Referencias	47

Anexos	48

Anexo A. Evidencias adicionales de despliegue	48

Anexo B. Manifiestos y scripts relevantes	48

# Índice de figuras y tablas

Figuras

Figura 1. Arquitectura conceptual de la solución	13

Figura 2. Modelo C4 – Nivel 1: contexto del sistema	14

Figura 3. Modelo C4 – Nivel 2: contenedores	15

Figura 4. Arquitectura de despliegue en Google Cloud Platform	16

Figura 5. Estructura de desglose del trabajo (EDT)	19

Figura 6. Evidencia de la VPC, subredes y rutas en la consola	22

Figura 7. Evidencia de cómputo y almacenamiento operativos	23

Figura 8. Ejecución local multicontenedor (Docker Compose)	25

Figura 9. Ejecución del contenedor en vm-backoffice-01 (nube)	26

Figura 10. Estado del clúster / plataforma de orquestación	32

Figura 11. Diagrama de secuencia del flujo principal	33

Figura 12. Dashboard de monitoreo	37

Figura 13. Comportamiento del autoescalado durante la prueba de carga	39

Figura 14. Alerta disparada durante las pruebas	40

Figura 15. Reporte de costos reales del proyecto	42

Tablas

Tabla 1. Comparación entre la alternativa tradicional y la solución cloud	8

Tabla 2. Objetivos específicos SMART	9

Tabla 3. Requerimientos funcionales	11

Tabla 4. Requerimientos no funcionales	11

Tabla 5. Servicios cloud preliminares	12

Tabla 6. Componentes, dimensionamiento y justificación	16

Tabla 7. Registro de decisiones de arquitectura (ADR)	17

Tabla 8. Cronograma de actividades por hito	19

Tabla 9. Matriz de roles del equipo	19

Tabla 10. Matriz de riesgos	20

Tabla 11. Diseño de subredes	21

Tabla 12. Tablas de ruteo y puertas de enlace	21

Tabla 13. Recursos de cómputo aprovisionados	22

Tabla 14. Recursos de almacenamiento y persistencia	22

Tabla 15. Imágenes de contenedor	24

Tabla 16. Archivos de Infraestructura como Código y recursos que aprovisionan	26

Tabla 17. Reglas de Security Groups / NSG	28

Tabla 18. Identidades y permisos IAM	28

Tabla 19. Recursos de orquestación desplegados	31

Tabla 20. Interfaces entre servicios	33

Tabla 21. Políticas de escalado	35

Tabla 22. Métricas monitoreadas	36

Tabla 23. Escenarios de prueba	38

Tabla 24. Resultados de pruebas de carga	38

Tabla 25. Línea de tiempo de la falla simulada	39

Tabla 26. Estimación de costos mensuales	41

Tabla 27. Comparativo TCO a 3 años	41

Tabla 28. Procedimiento de despliegue	43

Tabla 29. Cumplimiento de objetivos	45

Tabla 30. Lecciones aprendidas del diseño	45

Código

Código 1. Dockerfile del backoffice (backoffice/Dockerfile)	24

Código 2. docker-compose.yml del backoffice (verificación local multicontenedor)	25

Código 3. Fragmento del workflow: reintentos y envío a la DLQ	34

Código 4. Configuración de autoescalado de las funciones (serverless.tf)	36

# Resumen ejecutivo

PF    Criterio de rúbrica: Informe técnico final

Las PYMEs peruanas que emiten comprobantes electrónicos pagan servidores o planes de tarifa fija que no se ajustan a su demanda real y se saturan en los cierres de mes. Este proyecto diseña e implementa una plataforma de facturación electrónica serverless en Google Cloud Platform que valida, firma, envía a la SUNAT (simulada), genera el PDF y notifica cada comprobante, con costo proporcional al uso.

La arquitectura combina siete Cloud Run functions orquestadas por Cloud Workflows y expuestas mediante API Gateway (API key y cuota de 600 solicitudes por minuto). El estado se guarda en Firestore, los documentos en Cloud Storage y los datos de reportería en Cloud SQL, alimentado de forma asíncrona por Pub/Sub con cola de mensajes fallidos (DLQ). Un backoffice contenerizado con Docker corre en una VM de la subred privada de una VPC con firewall de mínimo privilegio, Cloud NAT y acceso administrativo solo por bastión. Toda la infraestructura se define como código con Terraform, con IAM de mínimo privilegio, firma con Cloud KMS y secretos en Secret Manager.

Resultados: [completar con los valores medidos en el Capítulo 10]. El diseño apunta a una disponibilidad de al menos 99.9%, latencia p95 de procesamiento inferior a 5 s con 500 comprobantes por minuto, RPO menor a 15 min y RTO menor a 30 min. El costo mensual estimado con todos los recursos encendidos 24/7 es de US$ 36 a 50, y el cómputo serverless cuesta aproximadamente US$ 0 en inactividad; bajo los supuestos declarados, el TCO a tres años es cerca de 73% menor que el de una solución on-premise.

Conclusión principal: [completar al cierre del proyecto]. La combinación de capas serverless con una red privada permite pagar por uso sin renunciar al aislamiento de los datos; las principales limitaciones son la simulación de la SUNAT, las VMs en una sola zona y la latencia desde el Perú hacia us-central1.

Palabras clave: serverless, Google Cloud Platform, Cloud Run, Cloud Workflows, Pub/Sub, Terraform, Docker, VPC, facturación electrónica, FinOps

# 1. Contexto del negocio y propuesta

APF1    Criterio de rúbrica: Definición del problema y justificación del caso empresarial

## 1.1. Descripción de la organización

La solución está dirigida a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) peruanas de comercio y servicios (distribuidoras, estudios contables, consultoras y tiendas) que deben emitir comprobantes de pago electrónicos —facturas, boletas y notas de crédito— y remitirlos a la SUNAT. El usuario principal es el personal administrativo y contable de cada PYME, que necesita emitir el comprobante, entregarlo al cliente final y consultar el histórico de emisiones. Los procesos clave son: (1) validar el comprobante según el formato UBL 2.1, (2) firmarlo digitalmente, (3) enviarlo a la SUNAT y recibir la constancia (CDR), (4) generar el PDF (representación impresa) y (5) notificar al cliente final.

Supuestos del equipo (no provienen de una empresa real): cada PYME emite en promedio 3 000 comprobantes al mes; entre el 50% y el 60% se concentra en los últimos cinco días del mes; y la plataforma atiende a varias PYMEs a la vez, lo que produce picos agregados de hasta 500 comprobantes por minuto.

## 1.2. Situación actual y problemática

Hoy estas empresas emiten sus comprobantes de dos maneras: con un sistema instalado en un servidor propio que permanece encendido las 24 horas, o con el plan de tarifa fija mensual de un proveedor externo; en ambos casos pagan lo mismo sin importar cuántos comprobantes se emitan. Esto genera un costo constante aun en periodos de baja actividad y, en los cierres de mes, saturación de la capacidad instalada con demoras en la emisión y en la entrega al cliente. Además, los errores manuales en la estructura del comprobante (formato UBL 2.1) provocan rechazos de la SUNAT que obligan a reemitir el documento.

Cuantificación (supuestos del equipo): el servidor propio opera 730 horas al mes aunque se use solo una fracción de ese tiempo; se estima que entre el 3% y el 5% de los comprobantes preparados manualmente son rechazados por errores de formato; y en el cierre de mes el tiempo de emisión se degrada de forma notable frente al promedio. El problema concreto es la ausencia de una plataforma que emita, firme y remita comprobantes de forma automática, segura y auditable, con costo proporcional al uso y capacidad de absorber picos.

## 1.3. Justificación de la solución cloud

Tabla 1. Comparación entre la alternativa tradicional y la solución cloud

| Criterio | Alternativa tradicional (on-premise) | Solución cloud propuesta |
| --- | --- | --- |
| Escalabilidad | Capacidad fija del servidor; en el cierre de mes se satura y exige comprar hardware adicional | Autoescalado automático de las Cloud Run functions (de 0 a N instancias) según la demanda |
| Disponibilidad | Depende de un único servidor y de la energía y la red de la empresa | Servicios gestionados con SLA del proveedor y reintentos automáticos (Pub/Sub) |
| Costo inicial (CAPEX) | Compra de servidores, licencias y adecuación del ambiente | Sin inversión inicial en hardware: solo consumo o crédito |
| Costo operativo (OPEX) | Costo fijo 24/7 (energía, mantenimiento, personal) sin importar el uso | Pago por uso; el cómputo serverless cuesta ≈ US$ 0 en inactividad |
| Seguridad y respaldo | Respaldos y parches manuales a cargo de la PYME | Cifrado en reposo y en tránsito, IAM, KMS y respaldos automáticos (Cloud SQL, versionado en Storage) |
| Tiempo de implementación | Semanas (adquisición, instalación y configuración) | Minutos u horas mediante Infraestructura como Código (Terraform) |

Fuente: Elaboración propia.

## 1.4. Objetivos

### 1.4.1. Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma de facturación electrónica serverless en Google Cloud Platform, con red privada y componentes contenerizados, que permita a las PYMEs emitir, firmar y remitir comprobantes a la SUNAT con costo proporcional al uso y alta disponibilidad.

### 1.4.2. Objetivos específicos (SMART)

Tabla 2. Objetivos específicos SMART

| N.° | Objetivo específico | Indicador / meta medible | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Implementar la red virtual (VPC) con subred pública y privada, NAT y reglas de firewall de mínimo privilegio | 100% de los recursos de datos y backoffice sin IP pública; 0 reglas de ingreso abiertas a 0.0.0.0/0 | S11 |
| OE2 | Contenerizar el backoffice con multi-stage build y verificar su ejecución multicontenedor en local y en la nube | Imagen final < 200 MB, proceso sin privilegios de root, "docker compose up" y "docker run" en la VM verificados | S11 |
| OE3 | Orquestar e integrar el flujo serverless de extremo a extremo (validación, firma, SUNAT simulado, PDF y notificación) | Tiempo de procesamiento p95 < 5 s por comprobante con una carga de 500 comprobantes/min | S16 |
| OE4 | Mantener un modelo de costo variable en la nube | Cómputo serverless ≈ US$ 0 en inactividad y costo mensual real ≤ la estimación del Capítulo 11 | S18 |
| OE5 | Garantizar disponibilidad y tolerancia a fallos | Disponibilidad ≥ 99.9% mensual, tasa de error < 1% y RTO < 30 min en la falla simulada | S16 |

Fuente: Elaboración propia.

## 1.5. Alcance y limitaciones

### Dentro del alcance

- Flujo serverless de facturación: 7 Cloud Run functions (5 del flujo: validar, firmar y generar XML, enviar a SUNAT simulado, generar PDF y notificar; más api-emision y sincronizar-reportes) orquestadas con Cloud Workflows, expuestas con API Gateway y desacopladas con Pub/Sub y DLQ.

- Red virtual (VPC) con subredes pública y privada, Cloud NAT, reglas de firewall y Serverless VPC Access Connector.

- Cómputo en Compute Engine (bastión y VM de backoffice) y persistencia en Cloud SQL (PostgreSQL), Firestore y Cloud Storage.

- Backoffice de reportería contenerizado con Docker (multi-stage) y ejecución multicontenedor con Docker Compose.

- Infraestructura como Código con Terraform, IAM de mínimo privilegio, Cloud KMS y Secret Manager.

- Monitoreo con Cloud Monitoring y Cloud Logging, pruebas de carga y análisis de costos (APF3 y PF).

### Fuera del alcance

- Integración con el ambiente real (Beta o Producción) de la SUNAT y certificados digitales emitidos por una entidad certificadora: se usa un servicio de recepción simulado (mock).

- Portal web o ERP completo de la PYME emisora: las solicitudes se simulan con curl o Postman.

- Alta disponibilidad multi-región y recuperación ante desastres entre regiones.

- Módulos de contabilidad, inventario o pasarelas de pago.

### Limitaciones y supuestos

- Cuenta de GCP con Free Trial (US$ 300 por 90 días): se mitiga con alertas de presupuesto y "terraform destroy" al terminar cada sesión de pruebas.

- Región us-central1 (Iowa) por su menor costo y por ofrecer todos los servicios requeridos; implica mayor latencia desde el Perú que una región de Sudamérica.

- Las VMs se despliegan en una sola zona (us-central1-a); no se implementa alta disponibilidad multi-zona en esta fase.

- La firma se genera con una llave asimétrica de Cloud KMS (hash SHA-256 de respaldo en pruebas locales); no se emplea un certificado X.509 emitido por una entidad certificadora.

- El envío de correo se simula (registro en log) sin credenciales de un proveedor de correo.

# 2. Requerimientos técnicos

APF1    Criterio de rúbrica: Alcance y requerimientos técnicos

## 2.1. Requerimientos funcionales

Tabla 3. Requerimientos funcionales

| ID | Descripción | Prioridad | Componente / servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Validar la estructura y sintaxis del comprobante (factura, boleta o nota de crédito) contra el estándar UBL 2.1 | Alta | Cloud Run function validar-comprobante |
| RF02 | Generar el XML del comprobante y firmarlo digitalmente con una llave gestionada | Alta | firmar-generar-xml + Cloud KMS |
| RF03 | Generar la representación impresa (PDF) y almacenar el XML y el PDF | Media | generar-pdf + Cloud Storage |
| RF04 | Remitir el comprobante firmado a la entidad tributaria (SUNAT simulada) y registrar la constancia (CDR) | Alta | enviar-sunat + Cloud Workflows |
| RF05 | Notificar por correo al emisor y al receptor el estado del comprobante con el PDF adjunto | Media | notificar-cliente |
| RF06 | Permitir la consulta del histórico de comprobantes por RUC y fecha | Media | Backoffice (Docker) + Cloud SQL |

Fuente: Elaboración propia.

## 2.2. Requerimientos no funcionales

Tabla 4. Requerimientos no funcionales

| ID | Atributo de calidad | Requerimiento | Métrica objetivo | Cómo se verificará |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Disponibilidad | Servicio disponible, con reintentos automáticos ante fallas transitorias | ≥ 99.9% mensual | Uptime checks de Cloud Monitoring; reintentos y DLQ en Pub/Sub |
| RNF02 | Concurrencia | Absorber los picos de cierre de mes sin degradación | 500 comprobantes/min | Pruebas de carga con k6 o JMeter (PC01) |
| RNF03 | Latencia | Respuesta rápida de la API y del procesamiento completo | API síncrona p95 < 2 s; flujo completo p95 < 5 s | k6 y métricas de Cloud Monitoring / Trace |
| RNF04 | RPO | Limitar la pérdida de datos ante una falla | < 15 min | Cloud SQL con respaldo automático y recuperación a un punto en el tiempo (PITR); versionado en Cloud Storage |
| RNF05 | RTO | Restablecer el servicio tras una falla | < 30 min | Prueba de falla simulada (PR01) y re-aprovisionamiento con Terraform |
| RNF06 | Seguridad | Proteger datos en tránsito y en reposo con acceso de mínimo privilegio | TLS 1.2+, cifrado en reposo (AES-256 / Cloud KMS), 0 reglas abiertas a 0.0.0.0/0 | Revisión de reglas de firewall e IAM; escaneo de configuración |
| RNF07 | Escalabilidad | Escalar la capa serverless automáticamente según la demanda | De 0 a 20 instancias por función | Prueba de estrés (PC02) y métricas de instancias activas |
| RNF08 | Costo | Cobro proporcional al uso | Cómputo serverless ≈ US$ 0 en inactividad; costo mensual ≤ estimación del Cap. 11 | Reporte de Billing y presupuestos de GCP |

Fuente: Elaboración propia.

## 2.3. Proveedor cloud y servicios preliminares

Se eligió Google Cloud Platform (GCP) por cuatro razones: (1) el Free Trial ofrece US$ 300 de crédito por 90 días, suficiente para el proyecto; (2) cuenta con servicios serverless nativos (Cloud Run functions, Cloud Workflows, Pub/Sub, Firestore) con niveles gratuitos que encajan con el costo variable buscado; (3) Cloud Shell incluye gcloud y Terraform sin instalar nada y permite que los cuatro integrantes trabajen sobre el mismo proyecto mediante IAM; y (4) la región us-central1 (Iowa) combina bajo costo con disponibilidad de todos los servicios requeridos; su principal desventaja, la mayor latencia desde el Perú, se acepta en este prototipo.

Tabla 5. Servicios cloud preliminares

| Capa | Servicio cloud | Modelo (IaaS/PaaS/SaaS/FaaS) | Propósito en la solución |
| --- | --- | --- | --- |
| Red | VPC, subredes, Cloud Router, Cloud NAT y reglas de firewall | IaaS | Aislar las cargas de trabajo y controlar el tráfico con mínimo privilegio |
| Red | Serverless VPC Access Connector | PaaS | Permitir que sincronizar-reportes acceda a Cloud SQL por IP privada |
| API | API Gateway | PaaS | Punto de entrada único con API key y cuota de 600 solicitudes/min (JWT como mejora) |
| Cómputo | Cloud Run functions (7 funciones) | FaaS | Validación, firma, envío a SUNAT, PDF, notificación, entrada de la API y sincronización con Cloud SQL |
| Cómputo | Compute Engine (bastion-vm y vm-backoffice-01) | IaaS | Acceso administrativo y ejecución del contenedor del backoffice |
| Orquestación | Cloud Workflows | PaaS | Coordinar el flujo de extremo a extremo |
| Mensajería | Pub/Sub | PaaS | Eventos, reintentos y cola de mensajes fallidos (DLQ) |
| Persistencia | Cloud SQL (PostgreSQL 16) | PaaS | Datos relacionales de reportería y auditoría |
| Persistencia | Firestore (modo nativo) | PaaS | Estado operativo de los comprobantes |
| Almacenamiento | Cloud Storage | PaaS | XML, PDF y respaldos |
| Contenedores | Docker y Artifact Registry | PaaS | Empaquetar y distribuir la imagen del backoffice |
| Monitoreo | Cloud Monitoring y Cloud Logging | PaaS | Métricas, logs y alertas |
| Seguridad | Cloud KMS, Secret Manager y Cloud IAM | PaaS | Llave de firma, secretos y control de acceso |

Fuente: Elaboración propia.

# 3. Arquitectura de la solución

APF1 / PF    Criterio de rúbrica: Diagrama de arquitectura conceptual · Informe técnico final (diagramas C4)

## 3.1. Arquitectura conceptual

Figura 1. Arquitectura conceptual de la solución

Fuente: Elaboración propia.

Flujo general: la PYME emisora envía el comprobante por HTTPS al API Gateway, que autentica la solicitud (JWT/API Key) y aplica el límite de tasa. El API Gateway enruta la solicitud a la función api-emision, que inicia Cloud Workflows y responde 202; este orquesta la secuencia: ① ValidarComprobante, ② FirmarYGenerarXML (con la llave de Cloud KMS), ③ EnviarSUNAT/ProcesarCDR, ④ GenerarPDF y ⑤ NotificarCliente. Los archivos XML y PDF se guardan en Cloud Storage y el estado del comprobante en Firestore; Pub/Sub gestiona eventos, reintentos y la cola de mensajes fallidos (DLQ). El resultado llega al emisor y, por correo, al cliente final.

## 3.2. Modelo C4

### 3.2.1. Nivel 1 – Diagrama de contexto

El nivel 1 muestra la plataforma como un único sistema, con sus usuarios y los sistemas externos con los que se comunica (la SUNAT simulada y el servicio de correo).

Figura 2. Modelo C4 – Nivel 1: contexto del sistema

Fuente: Elaboración propia.

### 3.2.2. Nivel 2 – Diagrama de contenedores

El nivel 2 descompone la plataforma en sus contenedores desplegables (API, funciones, workflow, mensajería, bases de datos y backoffice) y muestra cómo se comunican.

Figura 3. Modelo C4 – Nivel 2: contenedores

Fuente: Elaboración propia.

## 3.3. Arquitectura de despliegue cloud

El diagrama coincide con los recursos definidos en el código Terraform del repositorio (carpeta infra/terraform). La capa serverless (funciones, Cloud Workflows, Pub/Sub, API Gateway y monitoreo) también está definida en Terraform (serverless.tf, messaging.tf, workflow.tf, gateway.tf y monitoring.tf) y se despliega y valida en el APF3.

Figura 4. Arquitectura de despliegue en Google Cloud Platform

Fuente: Elaboración propia.

## 3.4. Descripción y justificación de componentes

Tabla 6. Componentes, dimensionamiento y justificación

| Componente | Servicio / tecnología | Dimensionamiento | Alternativa descartada | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada API | API Gateway | Gestionado; cuota de 600 solicitudes/min | Exponer las funciones directamente | API key y cuota centralizadas; las funciones no quedan públicas (acceso por IAM) |
| Funciones de negocio | Cloud Run functions (Node.js 20) | 256 MiB; de 0 a 20 instancias por función (máx. 5 en sincronizar-reportes) | Kubernetes (GKE) o VMs | Pago por ejecución y escala a cero; GKE añade costo fijo del plano de control y complejidad operativa |
| Orquestación | Cloud Workflows | Gestionado | Orquestar dentro de una función | Flujo visible, con reintentos y manejo de errores declarativos |
| Mensajería | Pub/Sub (push + DLQ) | 2 topics y 2 suscripciones; 5 intentos antes de la DLQ | Llamada síncrona entre servicios | Desacopla la sincronización con Cloud SQL y conserva los mensajes fallidos para reproceso |
| Backoffice | Compute Engine e2-small + Docker | 2 vCPU compartidas, 2 GB RAM, disco de 20 GB | Cloud Run (más simple y barato) | Se elige IaaS para operar en la subred privada con acceso por bastión y demostrar red y firewall; la imagen Docker permite migrar a Cloud Run si se requiere |
| Bastión | Compute Engine e2-micro | 2 vCPU compartidas, 1 GB RAM, disco de 10 GB | Identity-Aware Proxy o VPN | Costo mínimo y simplicidad; IAP se plantea como mejora |
| Base relacional | Cloud SQL PostgreSQL 16 (db-f1-micro) | 0.6 GB RAM, IP privada | PostgreSQL instalado en una VM | Servicio gestionado: respaldos, parches y PITR sin administración |
| Base NoSQL | Firestore (modo nativo) | Gestionado | Usar Cloud SQL también para el estado operativo | Escala automática y baja latencia para el estado en tiempo real |
| Almacenamiento | Cloud Storage | 3 buckets: 2 Standard y 1 Nearline | Disco persistente en una VM | Durabilidad, versionado y costo por GB |
| Llaves y secretos | Cloud KMS y Secret Manager | 1 llave RSA-2048 y 1 secreto | Variables en archivos .env dentro del repositorio | Custodia segura y control de acceso por IAM |

Fuente: Elaboración propia.

## 3.5. Decisiones de arquitectura

Tabla 7. Registro de decisiones de arquitectura (ADR)

| ADR | Decisión | Contexto / alternativas | Consecuencias |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | Usar arquitectura serverless (Cloud Run functions y Workflows) para el flujo de facturación | Alternativas: Kubernetes (GKE) o VMs con un monolito. La demanda es muy variable (picos de fin de mes). | Costo ≈ 0 en inactividad y autoescalado; menor control del entorno de ejecución y límites de tiempo por invocación. |
| ADR-02 | Usar una base de datos gestionada (Cloud SQL) en lugar de PostgreSQL en una VM | Evitar administrar parches, respaldos y réplicas. | Mayor costo por hora que una VM pequeña, pero RPO y RTO más sencillos de cumplir. |
| ADR-03 | Ejecutar el backoffice en una VM con Docker dentro de la subred privada, accesible por bastión | Alternativas: Cloud Run o una VM con IP pública. | Demuestra red privada y mínimo privilegio; exige operar y parchear la VM. |
| ADR-04 | Usar Terraform como Infraestructura como Código | Alternativas: consola de GCP o scripts de gcloud. | Despliegues reproducibles y versionados; requiere gestionar el estado y cerrar con terraform destroy. |
| ADR-05 | Firmar con una llave asimétrica de Cloud KMS (hash SHA-256 de respaldo en pruebas locales) | No se dispone de un certificado digital emitido por una entidad certificadora. | La firma es verificable con la llave pública de KMS, pero no equivale a un certificado X.509 reconocido por la SUNAT; en producción se requeriría uno. |
| ADR-06 | Sincronizar Cloud SQL de forma asíncrona (Pub/Sub + función con conector VPC) | Workflows no puede alcanzar recursos de la red privada y escribir directo en la base acoplaría el flujo principal a Cloud SQL. | Consistencia eventual (segundos) entre Firestore y Cloud SQL; reintentos y DLQ ante fallos. |
| ADR-07 | Desplegar en la región us-central1 | Alternativa: southamerica-east1 (São Paulo). | Menor costo; mayor latencia desde el Perú, aceptable para el prototipo. |

Fuente: Elaboración propia.

# 4. Planificación del proyecto

APF1    Criterio de rúbrica: Planificación del trabajo y sustentación oral

## 4.1. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

Figura 5. Estructura de desglose del trabajo (EDT)

Fuente: Elaboración propia.

## 4.2. Cronograma

Tabla 8. Cronograma de actividades por hito

| Hito | Actividad principal | Responsable | Semana inicio | Semana fin | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APF1 | Propuesta, requerimientos y arquitectura conceptual | Todo el equipo | S1 | S3 | Informe 10% + sustentación |
| APF2 | Red virtual, cómputo, almacenamiento, Docker, IaC y repositorio | Aldo (red e IaC), Anderson (cómputo y datos), Edson (Docker), Rubi (repositorio e informe) | S4 | S11 | Informe 40% + repositorio |
| APF3 | Orquestación, integración, escalabilidad y monitoreo | Edson y Aldo (orquestación), Anderson (integración de datos), Rubi (monitoreo) | S12 | S16 | Informe 70% + demo |
| PF | Pruebas de carga y resiliencia, FinOps, manual de despliegue y conclusiones | Rubi (pruebas y FinOps) y todo el equipo | S17 | S18 | Informe 100% + demo en vivo |

Fuente: Elaboración propia.

## 4.3. Roles y responsabilidades

Tabla 9. Matriz de roles del equipo

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Edson Giancarlo Sosa Llave (U22231229) | Líder de proyecto / Desarrollador backend | Coordinación, requerimientos, lógica de negocio en Cloud Run functions y Workflows, contenerización con Docker y documentación técnica |
| Aldo Lenny Alanya Lopez (U22222392) | Arquitecto cloud / Redes, seguridad y DevOps (IaC) | Diseño de arquitectura, VPC, firewall, IAM y KMS, Terraform y despliegue |
| Anderson Alfaro Muñoz (U21209775) | Ingeniero de datos / Persistencia | Cloud SQL, Firestore y Cloud Storage; modelo de datos, respaldos y conexión privada |
| Rubi Pereda Reyes (U22208537) | Observabilidad, QA y FinOps; responsable del repositorio | Repositorio Git y Pull Requests, pruebas, monitoreo, costos y consolidación del informe |

Fuente: Elaboración propia.

## 4.4. Gestión de riesgos

Tabla 10. Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Agotar el crédito de la cuenta educativa (Free Trial) | Media | Alto | Alertas de presupuesto, tipos de máquina pequeños y terraform destroy al terminar cada sesión |
| Exposición accidental de credenciales en el repositorio | Media | Alto | .gitignore, Secret Manager, .env.example sin valores reales y revisión de Pull Requests |
| Cambio de la IP pública del administrador (pérdida de acceso SSH al bastión) | Media | Medio | Variable admin_ip actualizable con terraform apply; evaluar Identity-Aware Proxy |
| Fallas o demoras en el aprovisionamiento (APIs sin habilitar, cuotas, peering de Cloud SQL) | Media | Medio | Lista de APIs en el manual de despliegue, terraform plan previo y revisión de cuotas |
| Recursos olvidados encendidos que generan costo (Cloud SQL, NAT, conector) | Media | Medio | Checklist de cierre, terraform destroy y presupuesto con alertas al 50%, 90% y 100% |
| Desbalance de carga o indisponibilidad de un integrante | Baja | Medio | Todos conocen la solución completa; revisión cruzada mediante Pull Requests |

Fuente: Elaboración propia.

# 5. Infraestructura base: red, cómputo y almacenamiento

APF2    Criterio de rúbrica: Topología de red virtual · Aprovisionamiento de cómputo y almacenamiento

## 5.1. Topología de red virtual (VPC/VNet)

La VPC vpc-facturacion-electronica se crea en modo personalizado (sin subredes automáticas) con el rango 10.10.0.0/16. En GCP la VPC es global y las subredes son regionales: todas se ubican en us-central1 y las VMs en la zona us-central1-a. La capa de aplicación (backoffice) y la de datos (Cloud SQL) no tienen IP pública; solo el bastión es accesible desde Internet y únicamente desde la IP del administrador.

Tabla 11. Diseño de subredes

| Subred | Tipo | CIDR | Zona de disponibilidad | Recursos alojados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| subnet-public | Pública | 10.10.1.0/24 | us-central1 (VM en us-central1-a) | bastion-vm |
| subnet-private | Privada | 10.10.2.0/24 | us-central1 (VM en us-central1-a) | vm-backoffice-01 (sin IP pública); Private Google Access habilitado |
| sql-private-ip-range | Aislada | /16 reservado (peering de servicios privados) | Administrada por Google | Cloud SQL (solo IP privada) |
| Subred del conector | Dedicada | 10.10.8.0/28 | us-central1 | Serverless VPC Access Connector (usado por sincronizar-reportes) |

Fuente: Elaboración propia.

## 5.2. Tablas de ruteo y puertas de enlace

En GCP las rutas pertenecen a la VPC y no a cada subred: la red crea automáticamente una ruta por subred y una ruta por defecto hacia la puerta de enlace de Internet. Una instancia solo puede usar esa ruta para salir si tiene IP externa; las instancias de la subred privada, que no la tienen, salen únicamente a través de Cloud NAT.

Tabla 12. Tablas de ruteo y puertas de enlace

| Tabla de ruteo | Subredes asociadas | Destino | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| default-route (de sistema) | Toda la VPC; efectiva solo para instancias con IP externa (bastion-vm) | 0.0.0.0/0 | default-internet-gateway |
| Rutas de subred (de sistema) | subnet-public y subnet-private | 10.10.1.0/24 y 10.10.2.0/24 | Local (red de la VPC) |
| Cloud NAT nat-facturacion (cr-facturacion) | subnet-private | 0.0.0.0/0 (solo tráfico saliente) | NAT con IP externa asignada automáticamente |
| Peering de servicios privados | VPC ↔ servicios de Google (Cloud SQL) | sql-private-ip-range (/16) | VPC peering (servicenetworking) |

Fuente: Elaboración propia.

[Insertar captura de la consola de GCP: VPC network → Rutas, subredes y Cloud NAT]

Figura 6. Evidencia de la VPC, subredes y rutas en la consola

Fuente: Elaboración propia.

## 5.3. Cómputo

Tabla 13. Recursos de cómputo aprovisionados

| Recurso | Tipo / tamaño | SO / imagen | Subred | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bastion-vm | e2-micro (2 vCPU compartidas, 1 GB RAM) | Debian 12 | subnet-public (IP pública efímera) | Salto SSH para administración |
| vm-backoffice-01 | e2-small (2 vCPU compartidas, 2 GB RAM) | Debian 12 + Docker Engine | subnet-private (sin IP pública) | Ejecuta el contenedor del backoffice |

Fuente: Elaboración propia.

## 5.4. Almacenamiento y bases de datos

Tabla 14. Recursos de almacenamiento y persistencia

| Recurso | Tipo | Capacidad / clase | Cifrado | Respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <project_id>-comprobantes-xml | Cloud Storage (objetos) | Standard | Sí, por defecto (clave gestionada por Google, AES-256) | Versionado habilitado |
| <project_id>-comprobantes-pdf | Cloud Storage (objetos) | Standard | Sí, por defecto (clave gestionada por Google, AES-256) | Versionado habilitado |
| <project_id>-backups-sql | Cloud Storage (objetos) | Nearline; eliminación a los 90 días | Sí, por defecto (clave gestionada por Google, AES-256) | Ciclo de vida de 90 días |
| cloud-sql-facturacion | BD relacional PostgreSQL 16 | db-f1-micro, IP privada | Sí, por defecto | Respaldo diario (03:00) y PITR |
| (default) | Firestore (BD NoSQL, modo nativo) | Gestionada, us-central1 | Sí, por defecto | Gestionado por Google |

Fuente: Elaboración propia.

[Insertar capturas de la consola: instancias en estado RUNNING (IP interna y sin IP externa en la VM privada), buckets y Cloud SQL sin IP pública]

Figura 7. Evidencia de cómputo y almacenamiento operativos

Fuente: Elaboración propia.

# 6. Contenerización e Infraestructura como Código

APF2    Criterio de rúbrica: Contenerización (Docker) · Repositorio de código y documentación

## 6.1. Contenerización de componentes

El backoffice (panel de reportería de la PYME que consulta Cloud SQL) se empaqueta como imagen Docker con un build multi-stage de dos etapas: la etapa deps instala solo las dependencias de producción con npm ci --omit=dev y la etapa runtime parte de la misma imagen base ligera (node:20-alpine) y copia únicamente las dependencias y el código fuente. Así se separa la instalación de dependencias de la ejecución, se aprovecha el caché de capas, no se incluyen archivos de desarrollo y el proceso corre con un usuario sin privilegios (node). Como la aplicación no tiene un paso de compilación, la reducción de tamaño frente a un build de una sola etapa es moderada; el beneficio principal es la menor superficie de ataque y un build más rápido.

Variables de entorno: DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD y PORT se entregan en tiempo de ejecución (archivo .env local ignorado por Git, docker-compose o Secret Manager en la nube); .env.example documenta los nombres sin valores reales.

Tabla 15. Imágenes de contenedor

| Servicio | Imagen base | Multi-stage | Tamaño final | Registro | Puerto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| backoffice | node:20-alpine | Sí (2 etapas: deps y runtime) | [Registrar con docker images] | Artifact Registry | 8080 |
| db (solo local) | postgres:16-alpine | No aplica (imagen oficial) | [Registrar con docker images] | Docker Hub | 5432 |
| Cloud Run functions (7) | Buildpacks de Node.js 20 gestionados por GCP | No aplica (sin Dockerfile propio) | Gestionado por GCP | Gestionado por GCP | 8080 (interno) |

Fuente: Elaboración propia.

Código 1. Dockerfile del backoffice (backoffice/Dockerfile)

# ---------- Etapa 1: Dependencias ---------- FROM node:20-alpine AS deps WORKDIR /app COPY package*.json ./ RUN npm ci --omit=dev # ---------- Etapa 2: Runtime (imagen ligera) ---------- FROM node:20-alpine AS runtime WORKDIR /app ENV NODE_ENV=production COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules COPY package*.json ./ COPY src ./src EXPOSE 8080 USER node CMD ["node", "src/server.js"]

## 6.2. Ejecución multi-contenedor

La verificación local se realiza con Docker Compose (backoffice/docker-compose.yml): el servicio backoffice se construye desde el Dockerfile y el servicio db usa postgres:16-alpine con un volumen persistente (pgdata). db define un healthcheck (pg_isready) y backoffice declara depends_on con condition: service_healthy, de modo que la aplicación arranca solo cuando la base de datos acepta conexiones. Ambos contenedores se comunican por la red interna de Compose usando el nombre de servicio db como host. En la nube, la misma imagen se publica en Artifact Registry y se ejecuta en vm-backoffice-01 con docker run, leyendo la contraseña desde Secret Manager.

Código 2. docker-compose.yml del backoffice (verificación local multicontenedor)

version: "3.9" services: backoffice: build: . image: facturacion-backoffice:local ports: - "8080:8080" environment: - DB_HOST=db - DB_PORT=5432 - DB_NAME=facturacion - DB_USER=${DB_USER:-app_user} - DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD:-changeme} - PORT=8080 depends_on: db: condition: service_healthy db: image: postgres:16-alpine environment: - POSTGRES_DB=facturacion - POSTGRES_USER=${DB_USER:-app_user} - POSTGRES_PASSWORD=${DB_PASSWORD:-changeme} volumes: - pgdata:/var/lib/postgresql/data healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${DB_USER:-app_user}"] interval: 5s timeout: 5s retries: 5 volumes: pgdata:

[Insertar captura de "docker compose ps" y de los logs: contenedores backoffice y db en ejecución, y respuesta de /health]

Figura 8. Ejecución local multicontenedor (Docker Compose)

Fuente: Elaboración propia.

[Insertar captura de "docker ps" en vm-backoffice-01 y de la respuesta de /health desde el bastión]

Figura 9. Ejecución del contenedor en vm-backoffice-01 (nube)

Fuente: Elaboración propia.

## 6.3. Infraestructura como Código (IaC)

Tabla 16. Archivos de Infraestructura como Código y recursos que aprovisionan

| Archivo / módulo | Herramienta | Recursos que aprovisiona |
| --- | --- | --- |
| infra/terraform/provider.tf y variables.tf | Terraform (proveedores google, google-beta y archive) | Configuración de proveedores y variables (project_id, region, zone, admin_ip, db_password, kms_suffix, alert_email, sunat_fail_rate) |
| infra/terraform/network.tf | Terraform | VPC, subredes pública y privada, Cloud Router, Cloud NAT, rango de peering y Serverless VPC Access Connector |
| infra/terraform/firewall.tf | Terraform | 4 reglas de firewall: SSH al bastión, SSH bastión→backoffice, aplicación 8080 desde el bastión y denegación explícita |
| infra/terraform/compute.tf y scripts/install-docker.sh | Terraform + Bash | bastion-vm, vm-backoffice-01 (con Docker instalado por startup script) y repositorio de Artifact Registry |
| infra/terraform/storage.tf | Terraform | 3 buckets de Cloud Storage, Cloud SQL (IP privada) con su base y usuario, y Firestore |
| infra/terraform/security.tf | Terraform | Key ring y llave asimétrica de Cloud KMS; secreto db-password en Secret Manager |
| infra/terraform/iam.tf | Terraform | Cuentas de servicio (sa-backoffice, sa-functions, sa-workflow, sa-api, sa-sync, sa-gateway y sa-push) con roles de mínimo privilegio |
| infra/terraform/serverless.tf | Terraform | 7 Cloud Run functions (empaquetadas con archive_file), bucket de código fuente y permisos de invocación por función |
| infra/terraform/messaging.tf | Terraform | Topics comprobantes-eventos y comprobantes-dlq, suscripción push con reintentos y DLQ, y permisos del agente de Pub/Sub |
| infra/terraform/workflow.tf | Terraform | Workflow proceso-facturacion, con las URL de las funciones inyectadas en el YAML |
| infra/terraform/gateway.tf y api/openapi.yaml.tftpl | Terraform + OpenAPI 2.0 | API Gateway con API key, cuota de 600 solicitudes/min y ruta /health |
| infra/terraform/monitoring.tf | Terraform | Canal de correo, 6 políticas de alerta, uptime check, métrica basada en logs y dashboard |
| infra/terraform/outputs.tf | Terraform | IPs, buckets, URL del gateway, URL de las funciones, cuentas de servicio y llave KMS |
| workflows/proceso-facturacion.workflow.yaml | Cloud Workflows (YAML) | Orquestación del flujo con reintentos, registro en Firestore, evento y DLQ |
| backoffice/Dockerfile y docker-compose.yml | Docker / Compose | Imagen del backoffice y ejecución multicontenedor local |
| tests/load y tests/resilience | k6, Bash y Python | Pruebas de carga (PC01 a PC03), de resiliencia (PR01 a PR03) y cálculo del p95 de Workflows |

Fuente: Elaboración propia.

## 6.4. Repositorio de código

URL: [https://github.com/organizacion/proyecto]

facturacion-electronica-cloud/ ├── README.md · .gitignore ├── docs/ # informe técnico y diagramas ├── infra/terraform/ # Infraestructura como Código │ ├── provider.tf · variables.tf · outputs.tf │ ├── network.tf · firewall.tf · compute.tf · storage.tf │ ├── security.tf · iam.tf │ ├── serverless.tf · messaging.tf · workflow.tf │ ├── gateway.tf · monitoring.tf │ └── scripts/install-docker.sh ├── api/openapi.yaml.tftpl # definición de la API (API Gateway) ├── functions/ # 7 Cloud Run functions (index.js, test.js) │ ├── validar-comprobante/ · firmar-generar-xml/ │ ├── enviar-sunat/ · generar-pdf/ · notificar-cliente/ │ └── api-emision/ · sincronizar-reportes/ ├── backoffice/ # componente contenerizado │ ├── Dockerfile · docker-compose.yml · .env.example │ └── src/ (server.js, db.js, routes/) ├── workflows/proceso-facturacion.workflow.yaml └── tests/ ├── load/ (k6-emision.js, calcular-p95.py) └── resilience/ (pr01, pr02 y pr03)

Buenas prácticas: se usa Conventional Commits (feat, fix, infra, docs, chore), una rama por funcionalidad (feat/<módulo>) y Pull Requests revisados por al menos un compañero antes de integrar a main, para mantener trazabilidad entre requerimiento, código y responsable. Nunca se versionan credenciales: .gitignore excluye .env, *.tfstate y *.tfvars, y el repositorio solo contiene .env.example.

# 7. Seguridad y conectividad

APF2 / PF    Criterio de rúbrica: Diseño de red (mínimo privilegio) · Arquitectura segura

## 7.1. Reglas de firewall / Security Groups

Tabla 17. Reglas de Security Groups / NSG

| Security Group | Dirección | Protocolo / puerto | Origen / destino | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fw-allow-ssh-bastion | Entrada | TCP 22 | IP fija del administrador (admin_ip /32) → etiqueta bastion | Único punto de entrada administrativo, restringido a una IP |
| fw-allow-ssh-bastion-to-backoffice | Entrada | TCP 22 | Etiqueta bastion → etiqueta backoffice | Administrar la VM privada solo desde el bastión |
| fw-allow-app-from-bastion | Entrada | TCP 8080 | Etiqueta bastion → etiqueta backoffice | Acceso a la aplicación mediante túnel SSH desde el bastión |
| fw-deny-all | Entrada | Todos | 0.0.0.0/0 → todos los recursos (prioridad 65534) | Denegar de forma explícita todo lo no permitido |
| Cloud SQL (sin regla de ingreso) | Entrada | TCP 5432 | VM backoffice y conector serverless → Cloud SQL (IP privada) | La instancia no tiene IP pública: solo es alcanzable desde la red privada |

Fuente: Elaboración propia.

GCP evalúa las reglas por prioridad: las de permiso (1000) prevalecen sobre la denegación explícita (65534). Las reglas hacen referencia a etiquetas de red en lugar de rangos IP siempre que es posible. La salida (egress) se mantiene en su valor por defecto (permitida); restringirla a destinos concretos queda como mejora futura.

## 7.2. Gestión de identidades y accesos (IAM)

Tabla 18. Identidades y permisos IAM

| Rol / identidad | Asignado a | Permisos (políticas) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| sa-backoffice | VM vm-backoffice-01 | cloudsql.client, artifactregistry.reader, logging.logWriter, monitoring.metricWriter y secretmanager.secretAccessor (solo sobre db-password) | Conectarse a Cloud SQL, descargar la imagen, enviar logs y métricas y leer su secreto, sin permisos de administración |
| sa-functions | 5 funciones del flujo | cloudkms.signerVerifier (solo sobre la llave de firma) y storage.objectAdmin (solo en los buckets XML y PDF) | Firmar y guardar comprobantes, limitado a sus propios recursos |
| sa-workflow | Cloud Workflows | run.invoker sobre las 5 funciones del flujo, datastore.user, pubsub.publisher en los 2 topics y logging.logWriter | Orquestar el flujo, registrar el estado y publicar eventos |
| sa-api | Función api-emision | workflows.invoker (a nivel de proyecto; mejora: restringirlo al workflow) | Iniciar ejecuciones del workflow |
| sa-sync | Función sincronizar-reportes | secretmanager.secretAccessor (solo sobre db-password) | Leer la contraseña para escribir en Cloud SQL |
| sa-gateway | API Gateway | run.invoker solo sobre api-emision | Invocar únicamente la función de entrada |
| sa-push | Suscripción push de Pub/Sub | run.invoker solo sobre sincronizar-reportes (el agente de Pub/Sub recibe serviceAccountTokenCreator sobre esta cuenta) | Entregar eventos solo a su función consumidora |
| Editor del proyecto | Integrantes del equipo (Aldo, Edson, Anderson y Rubi) | roles/editor | Permite desplegar y revisar recursos durante el desarrollo; se recomienda reducirlo a roles específicos al cierre del proyecto |

Fuente: Elaboración propia.

## 7.3. Cifrado, llaves y certificados

Cifrado en tránsito: el API Gateway expone solo HTTPS (TLS 1.2 o superior) y la comunicación entre servicios gestionados de Google viaja cifrada; el acceso administrativo usa SSH con llaves y la conexión a Cloud SQL se realiza por IP privada, sin exposición a Internet.

Cifrado en reposo: Cloud Storage, Cloud SQL, Firestore y los discos de las VMs se cifran por defecto con claves gestionadas por Google (AES-256). Para la firma digital se aprovisiona en Cloud KMS una llave asimétrica RSA-2048 (key-firma-comprobantes) cuyo uso queda restringido a sa-functions; la función firmar-generar-xml firma con ella cuando KMS_KEY_VERSION está definida (en la nube) y usa un hash SHA-256 de respaldo en pruebas locales.

Gestión de secretos: la contraseña de la base de datos se guarda en Secret Manager (secreto db-password) y solo puede leerla sa-backoffice. En la VM se obtiene en tiempo de ejecución con: gcloud secrets versions access latest --secret=db-password. Los archivos .env no se versionan y el estado de Terraform (que contiene valores sensibles) se excluye del repositorio con *.tfstate en .gitignore.

## 7.4. Conectividad externa

Acceso administrativo: SSH al bastión desde una IP fija; como mejora se plantea Identity-Aware Proxy (IAP) para eliminar la IP pública del bastión.

Salida a Internet: la subred privada sale únicamente mediante Cloud NAT (solo tráfico saliente); para integrar la SUNAT real se podría reservar una IP estática para el NAT.

Servicios de Google: Cloud SQL se conecta por peering de servicios privados (Private Services Access) y las VMs usan Private Google Access para llegar a Artifact Registry y Secret Manager sin salir a Internet.

API y DNS: el API Gateway exige API key en POST /comprobantes y aplica una cuota de 600 solicitudes por minuto (api/openapi.yaml.tftpl); /health es público para el uptime check. JWT queda como mejora (requiere un proveedor de identidad). No se requiere VPN site-to-site, CDN ni DNS propio.

# 8. Orquestación e integración de servicios

APF3    Criterio de rúbrica: Orquestación y despliegue avanzado · Integración y comunicación inter-servicios

Estado: diseño y código listos en el repositorio; las capturas de ejecución se completan en el APF3.

## 8.1. Plataforma de orquestación

La capa serverless se orquesta con Cloud Workflows (workflow proceso-facturacion). El API Gateway recibe POST /comprobantes con API key y cuota de 600 solicitudes por minuto y lo enruta a la función api-emision, que inicia la ejecución del workflow y responde 202 con el identificador de ejecución. El workflow invoca en secuencia cinco funciones con autenticación OIDC (validar, firmar y guardar el XML, enviar a la SUNAT simulada, generar y guardar el PDF, y notificar), registra el estado en Firestore mediante el conector nativo y publica un evento en Pub/Sub. Una suscripción push entrega ese evento a sincronizar-reportes, que escribe en Cloud SQL a través del Serverless VPC Access Connector. Cada función solo puede ser invocada por su cliente autorizado, y todos los recursos se crean con Terraform (serverless.tf, messaging.tf, workflow.tf y gateway.tf).

Tabla 19. Recursos de orquestación desplegados

| Recurso | Tipo (Deployment / Function / Job…) | Réplicas / memoria | Namespace / ámbito | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| api-facturacion / gw-facturacion | API Gateway (OpenAPI 2.0) | Gestionado | us-central1; API key y cuota de 600/min | Punto de entrada: POST /comprobantes y GET /health |
| api-emision | Cloud Run function | 256 MiB; 0–20 instancias | Invocable solo por sa-gateway | Valida el cuerpo mínimo e inicia el workflow (202) |
| proceso-facturacion | Cloud Workflows | Gestionado | us-central1; ejecuta como sa-workflow | Orquesta el flujo con reintentos y envío a la DLQ |
| validar-comprobante | Cloud Run function | 256 MiB; 0–20 instancias | Invocable solo por sa-workflow | Valida la estructura UBL 2.1 (400 = rechazo de negocio) |
| firmar-generar-xml | Cloud Run function | 256 MiB; 0–20 instancias | Solo sa-workflow; usa Cloud KMS y Cloud Storage | Genera el XML, lo firma y lo guarda |
| enviar-sunat | Cloud Run function | 256 MiB; 0–20 instancias | Invocable solo por sa-workflow | SUNAT simulada: devuelve el CDR (con perilla de fallas para pruebas) |
| generar-pdf | Cloud Run function | 256 MiB; 0–20 instancias | Solo sa-workflow; usa Cloud Storage | Genera el PDF y lo guarda en el bucket |
| notificar-cliente | Cloud Run function | 256 MiB; 0–20 instancias | Invocable solo por sa-workflow | Envía la notificación al emisor y al receptor |
| comprobantes-eventos y comprobantes-dlq | Pub/Sub (2 topics) | Gestionado | Proyecto | Eventos de comprobantes procesados y mensajes fallidos |
| sub-sincronizar-reportes | Suscripción push de Pub/Sub | Reintentos de 10 a 600 s; 5 intentos | Entrega con OIDC (sa-push); DLQ propia | Entrega los eventos a sincronizar-reportes |
| sincronizar-reportes | Cloud Run function + conector VPC | 256 MiB; 0–5 instancias | Solo sa-push; egress privado | Upsert idempotente en Cloud SQL |

Fuente: Elaboración propia.

[Insertar captura de la consola de GCP: Cloud Workflows (proceso-facturacion), Cloud Run (7 funciones), Pub/Sub (topics y suscripciones) y API Gateway]

Figura 10. Estado del clúster / plataforma de orquestación

Fuente: Elaboración propia.

## 8.2. Integración y flujo de comunicación

Desde el punto de vista del cliente el flujo es asíncrono: la API responde 202 en cuanto el workflow inicia y el procesamiento continúa en segundo plano. Un comprobante inválido (HTTP 400 de validar-comprobante) termina como RECHAZADO sin reintentos; las fallas transitorias (5xx y tiempos de espera) se reintentan con retroceso exponencial (3 a 4 reintentos según el paso); y cualquier falla no controlada publica el comprobante y el error en comprobantes-dlq para su reproceso. La sincronización con Cloud SQL es idempotente (upsert por RUC, serie y número), por lo que un reintento de Pub/Sub no duplica registros.

Figura 11. Diagrama de secuencia del flujo principal

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20. Interfaces entre servicios

| Origen | Destino | Protocolo | Síncrono / asíncrono | Manejo de errores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente | API Gateway | HTTPS / REST con API key | Síncrono | 401 sin clave válida; 429 al superar la cuota; el cliente reintenta |
| API Gateway | api-emision | HTTPS con OIDC (sa-gateway) | Síncrono | Tiempo máximo de 30 s; un error 5xx se informa al cliente |
| api-emision | Cloud Workflows | API de ejecuciones de Workflows | Asíncrono (responde 202) | Error al iniciar: 502 al cliente; reintentos del cliente de Google |
| Cloud Workflows | Funciones del flujo | HTTPS con OIDC (sa-workflow) | Síncrono | Reintento exponencial ante 5xx o tiempo de espera; 400 = rechazo sin reintento |
| Funciones del flujo | Cloud KMS y Cloud Storage | API de Google (gRPC / HTTPS) | Síncrono | Reintentos del cliente de Google; error 500 si falla la firma |
| Cloud Workflows | Firestore | Conector nativo (patch) | Síncrono | Upsert idempotente: un reintento no duplica el documento |
| Cloud Workflows | Pub/Sub (comprobantes-eventos) | Conector nativo (publish) | Asíncrono | Reintento del conector; el evento queda en el topic |
| Pub/Sub | sincronizar-reportes | Push HTTPS con OIDC (sa-push) | Asíncrono | Retroceso de 10 a 600 s; tras 5 intentos pasa a comprobantes-dlq |
| sincronizar-reportes | Cloud SQL | TCP 5432 por el conector VPC | Síncrono | Upsert idempotente; 500 para que Pub/Sub reintente |
| Cloud Workflows (error) | Pub/Sub (comprobantes-dlq) | Conector nativo (publish) | Asíncrono | Guarda comprobante y error para reproceso manual; alerta por correo |

Fuente: Elaboración propia.

Código 3. Fragmento del workflow: reintentos y envío a la DLQ

main: params: [input] steps: - ejecutar: try: call: procesar args: comprobante: ${input} result: resultado except: as: e steps: - publicar_dlq: call: googleapis.pubsub.v1.projects.topics.publish args: topic: ${"projects/" + sys.get_env("GOOGLE_CLOUD_PROJECT_ID") + "/topics/comprobantes-dlq"} body: messages: - data: '${base64.encode(json.encode({"comprobante": input, "error": e}))}' - fin_error: return: estado: "ERROR" ... - enviar_sunat: try: call: http.post args: url: __SUNAT_URL__ auth: type: OIDC body: ${firmado.body} result: respuestaSunat retry: predicate: ${http.default_retry_predicate} max_retries: 4 backoff: initial_delay: 2 max_delay: 30 multiplier: 2

# 9. Escalabilidad y monitoreo

APF3    Criterio de rúbrica: Escalabilidad y elasticidad · Sistema de monitoreo y telemetría

Estado: diseño y código listos en el repositorio; las capturas y mediciones se completan en el APF3.

## 9.1. Políticas de autoescalado

Las Cloud Run functions escalan automáticamente desde 0 hasta un máximo por función: 20 instancias en las funciones del flujo y en api-emision, y 5 en sincronizar-reportes para no saturar las conexiones de Cloud SQL (cada instancia usa como máximo 2). Con el mínimo en 0 no hay costo en inactividad. El Serverless VPC Access Connector se mantiene entre 2 y 3 instancias. La VM de backoffice y Cloud SQL no se autoescalan: se dimensionan manualmente y se vigilan con alertas de CPU.

Tabla 21. Políticas de escalado

| Componente | Mecanismo | Métrica | Umbral | Mín. | Máx. | Cooldown |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funciones del flujo (5) y api-emision | Autoescalado de Cloud Run (gestionado) | Solicitudes concurrentes por instancia | Gestionado por GCP | 0 | 20 | Gestionado por GCP |
| sincronizar-reportes | Autoescalado de Cloud Run con tope bajo | Solicitudes concurrentes por instancia | Gestionado por GCP | 0 | 5 | Gestionado por GCP |
| Serverless VPC Access Connector | Autoescalado por tráfico | Throughput | Gestionado por GCP | 2 | 3 | Gestionado por GCP |
| Cloud Workflows | Gestionado, sin configuración | Ejecuciones concurrentes | Cuota del servicio | — | — | — |
| vm-backoffice-01 | Sin autoescalado; escalado vertical manual | CPU | Alerta al 85% por 5 min | 1 | 1 | Manual |
| Cloud SQL | Sin autoescalado; escalado vertical manual (tier) | CPU | Alerta al 85% por 5 min | 1 | 1 | Manual |

Fuente: Elaboración propia.

Código 4. Configuración de autoescalado de las funciones (serverless.tf)

# Autoescalado (Capítulo 9): de 0 a max instancias; el costo es 0 en inactividad service_config { min_instance_count = 0 max_instance_count = each.value.max available_memory = "256M" timeout_seconds = 60 service_account_email = each.value.sa ingress_settings = "ALLOW_ALL" # acceso protegido por IAM (solo el invocador autorizado) environment_variables = each.value.env vpc_connector = each.value.vpc ? google_vpc_access_connector.connector.id : null vpc_connector_egress_settings = each.value.vpc ? "PRIVATE_RANGES_ONLY" : null dynamic "secret_environment_variables" { for_each = each.value.secret ? [1] : [] content { key = "DB_PASSWORD" project_id = var.project_id secret = google_secret_manager_secret.db_password.secret_id version = "latest" } } }

## 9.2. Stack de observabilidad

La observabilidad usa Cloud Monitoring y Cloud Logging, definidos en monitoring.tf: un uptime check de /health a través del API Gateway, seis políticas de alerta con aviso por correo (errores 5xx, latencia p95, mensajes en la DLQ, CPU de Cloud SQL, CPU de la VM y falla del uptime check), una métrica basada en logs de negocio (CDR aceptados) y un dashboard con siete paneles.

Tabla 22. Métricas monitoreadas

| Métrica | Tipo (infra / app / negocio) | Fuente | Umbral de alerta | Canal de notificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respuestas 5xx de las funciones | Aplicación | run.googleapis.com/request_count | > 5 en 5 min | Correo |
| Latencia de las funciones (p95) | Aplicación | run.googleapis.com/request_latencies | > 5 000 ms durante 5 min | Correo |
| Instancias activas de las funciones | Infraestructura | run.googleapis.com/container/instance_count | Sin alerta (evidencia el autoescalado) | Dashboard |
| CPU de la VM de backoffice | Infraestructura | compute.googleapis.com/instance/cpu/utilization | > 85% durante 5 min | Correo |
| CPU de Cloud SQL | Infraestructura | cloudsql.googleapis.com/database/cpu/utilization | > 85% durante 5 min | Correo |
| Mensajes sin procesar en la DLQ | Aplicación | pubsub.googleapis.com/subscription/num_undelivered_messages | > 0 durante 1 min | Correo |
| Disponibilidad de /health (RNF01) | Aplicación | Uptime check uptime-api-gateway | Falla de la verificación | Correo |
| CDR aceptados por minuto | Negocio | Métrica basada en logs cdr_aceptados | Sin alerta (indicador de volumen) | Dashboard |

Fuente: Elaboración propia.

[Insertar captura del dashboard "Facturación Electrónica Serverless" de Cloud Monitoring durante una prueba de carga]

Figura 12. Dashboard de monitoreo

Fuente: Elaboración propia.

# 10. Pruebas de carga, resiliencia y tolerancia a fallos

PF    Criterio de rúbrica: Pruebas de carga, resiliencia y tolerancia a fallos

Estado: plan de pruebas y scripts listos en el repositorio; los resultados medidos se registran al ejecutarlas.

## 10.1. Plan de pruebas

Tabla 23. Escenarios de prueba

| ID | Escenario | Herramienta | Requerimiento verificado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC01 | Carga sostenida: 500 comprobantes/min durante 10 min | k6 (tests/load/k6-emision.js, ESCENARIO=PC01) | RNF02 y RNF03 | API p95 < 2 s, errores < 1% y flujo completo p95 < 5 s (calcular-p95.py) |
| PC02 | Estrés progresivo hasta 1 500 comprobantes/min en 9 min | k6 (ESCENARIO=PC02) | RNF07 | Las funciones escalan sin superar 20 instancias y con errores < 1% |
| PC03 | Pico súbito de 50 a 1 500 comprobantes/min en 30 s | k6 (ESCENARIO=PC03) | RNF01 y RNF02 | Ningún comprobante se pierde (termina en SUCCEEDED o en la DLQ) y errores < 1% |
| PR01 | Falla simulada de vm-backoffice-01 (detener y reiniciar) | gcloud + pr01-falla-vm.sh | RNF05 (RTO) | /health responde nuevamente en menos de 30 min |
| PR02 | SUNAT simulada no disponible (SUNAT_FAIL_RATE=1) | pr02-falla-sunat.sh | RNF01 | Reintentos del workflow y llegada de los comprobantes a la DLQ con alerta |
| PR03 | Restauración de Cloud SQL a un punto en el tiempo (PITR) | gcloud sql instances clone (pr03-restaurar-pitr.sh) | RNF04 (RPO) | Datos recuperados con una antigüedad menor a 15 min |
| AL01 | Verificación de las alertas (5xx, DLQ y CPU) | Cloud Monitoring | RNF01 | La alerta llega por correo en menos de 5 min |

Fuente: Elaboración propia.

## 10.2. Resultados de las pruebas de carga

Los escenarios se ejecutan con k6 (tests/load/k6-emision.js) contra el API Gateway, y el tiempo de procesamiento extremo a extremo se calcula con tests/load/calcular-p95.py a partir de las ejecuciones de Cloud Workflows. Los valores medidos reemplazan los marcadores [medir] de la tabla.

Tabla 24. Resultados de pruebas de carga

| Escenario | Usuarios | Duración | Req/s | Latencia prom. | p95 | Errores | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC01 | ≈ 8.3 req/s (500/min) | 10 min | [medir] | [medir] | [medir] | [medir] | [Sí/No] |
| PC02 | 100 → 1 500 comprobantes/min | 9 min | [medir] | [medir] | [medir] | [medir] | [Sí/No] |
| PC03 | 50 → 1 500 comprobantes/min | 5 min | [medir] | [medir] | [medir] | [medir] | [Sí/No] |

Fuente: Elaboración propia.

## 10.3. Evidencia de autoescalado

[Insertar gráfico del dashboard "Instancias activas" durante PC02]

Figura 13. Comportamiento del autoescalado durante la prueba de carga

Fuente: Elaboración propia.

## 10.4. Prueba de tolerancia a fallos

La prueba PR01 detiene la VM de backoffice y mide el tiempo hasta que /health vuelve a responder (tests/resilience/pr01-falla-vm.sh). El contenedor se ejecuta con --restart unless-stopped, por lo que debe iniciar solo al arrancar la VM. Además, PR02 (SUNAT no disponible) verifica los reintentos y la DLQ, y PR03 valida el RPO con la restauración a un punto en el tiempo.

Tabla 25. Línea de tiempo de la falla simulada

| Hora | Evento | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| [hh:mm:ss] | Se detiene vm-backoffice-01 (gcloud compute instances stop) | [Salida del script] |
| [hh:mm:ss] | Se confirma la caída: la instancia aparece TERMINATED y /health no responde | [Captura de la consola] |
| [hh:mm:ss] | Se inicia la VM y el contenedor arranca solo (--restart unless-stopped) | [Captura / log] |
| [hh:mm:ss] | /health responde nuevamente; se calcula el tiempo de recuperación | [Salida del script, en segundos] |

Fuente: Elaboración propia.

## 10.5. Alertas automatizadas

Para verificar las alertas se provoca PR02 (mensajes en la DLQ y respuestas 5xx) y se confirma que el correo llega en menos de 5 minutos.

[Insertar captura de la alerta recibida por correo (mensajes en la DLQ o errores 5xx)]

Figura 14. Alerta disparada durante las pruebas

Fuente: Elaboración propia.

# 11. Gestión de costos (FinOps)

APF1 (prelim.) / PF    Criterio de rúbrica: Monitoreo integral, auditoría y gestión de costos FinOps

## 11.1. Estimación de costos mensuales

Estimación preliminar a partir de las listas de precios públicas de GCP para us-central1 (valores aproximados y redondeados). Debe contrastarse con la Google Cloud Pricing Calculator (cloud.google.com/products/calculator) antes del APF3.

Tabla 26. Estimación de costos mensuales

| Servicio | Configuración | Supuesto de uso | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Compute Engine – vm-backoffice-01 | e2-small, disco de 20 GB | 730 h/mes (24/7) | ≈ 12 – 14 |
| Compute Engine – bastion-vm | e2-micro, disco de 10 GB | 730 h/mes; puede cubrirse con el nivel gratuito (1 e2-micro en us-central1) | ≈ 0 – 7 |
| Cloud SQL PostgreSQL | db-f1-micro, 10 GB SSD, respaldos | 730 h/mes | ≈ 10 – 13 |
| Serverless VPC Access Connector | 2 instancias mínimas (e2-micro) | 730 h/mes | ≈ 12 |
| Cloud NAT + Cloud Router | 1 gateway | 730 h/mes y 1 GB de tráfico | ≈ 1 – 2 |
| Cloud Storage | 3 buckets | Menos de 5 GB y pocas operaciones | < 1 |
| Cloud KMS y Secret Manager | 1 llave y 1 secreto | Uso bajo | < 1 |
| Cloud Run functions, Workflows, Pub/Sub, Firestore y API Gateway | Consumo bajo | Menos de 100 000 invocaciones/mes (dentro de los niveles gratuitos) | ≈ 0 |
| TOTAL (24/7) |  |  | ≈ 36 – 50 |

Fuente: Elaboración propia.

La estimación supone todos los recursos encendidos las 24 horas. Como el equipo aplica terraform destroy al terminar cada sesión de pruebas, el gasto real esperado es una fracción de este monto y queda cubierto por el crédito del Free Trial (US$ 300).

## 11.2. Costo total de propiedad (TCO): on-premise vs. cloud

Comparativo a tres años (36 meses) de la plataforma de emisión. Todas las cifras son supuestos del equipo, no cotizaciones reales; deben ajustarse con proveedores y con el reporte de Facturación de GCP. El costo cloud usa el punto medio de la estimación de la sección 11.1 (≈ US$ 43 al mes con los recursos encendidos las 24 horas).

Tabla 27. Comparativo TCO a 3 años

| Concepto | On-premise (USD) | Cloud (USD) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware / servidores | 3 500 | 0 | Un servidor de gama media y UPS; en cloud no hay compra de hardware |
| Licencias y software | 600 | 0 | Antivirus y software de respaldo; la solución cloud usa servicios gestionados y software libre |
| Energía, conectividad y espacio | 1 440 | 0 | ≈ US$ 40 al mes durante 36 meses; en cloud está incluido en el precio de los servicios |
| Personal de TI (administración) | 3 240 | 970 | On-premise: 10% de un administrador (≈ US$ 90/mes). Cloud: 3% (≈ US$ 27/mes) para operar la plataforma |
| Respaldo y recuperación ante desastres | 600 | 0 | Disco externo y copia remota; en cloud: PITR, versionado y respaldos incluidos en el servicio |
| Servicios cloud (24/7) | 0 | 1 550 | ≈ US$ 43/mes × 36 meses |
| TOTAL a 3 años | 9 380 | 2 520 | Ahorro estimado ≈ 73% |

Fuente: Elaboración propia.

## 11.3. Costos reales vs. estimados

Al cerrar cada sesión de pruebas se registra el costo acumulado del reporte de Facturación de GCP (agrupado por servicio) y se compara con la estimación de la sección 11.1 (US$ 36 a 50 mensuales con los recursos encendidos las 24 horas). Se espera un costo real menor, porque los recursos se destruyen al terminar cada sesión.

[Insertar captura del reporte de Facturación de GCP: costo por servicio durante el proyecto]

Figura 15. Reporte de costos reales del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

## 11.4. Medidas de optimización

- Destruir los recursos con terraform destroy al terminar cada sesión de pruebas: Cloud SQL, Cloud NAT y el conector facturan por hora aunque no haya tráfico.

- Mantener el mínimo de instancias de las funciones serverless en 0, de modo que el cómputo no genere costo en inactividad.

- Usar tamaños de máquina pequeños (e2-micro, e2-small, db-f1-micro) y políticas de ciclo de vida en Cloud Storage (respaldos a Nearline y eliminación a los 90 días).

- Configurar alertas de presupuesto al 50%, 90% y 100% en Facturación de GCP.

- Evaluar eliminar el Serverless VPC Access Connector cuando no se necesite acceso privado desde las funciones, por su costo fijo.

# 12. Manual de despliegue

PF    Criterio de rúbrica: Informe técnico final y repositorio IaC (reproducible)

## 12.1. Prerrequisitos

- Cuenta de Google con el Free Trial de GCP activo y un proyecto con facturación habilitada; rol Propietario o Editor.

- APIs habilitadas: Compute Engine, Cloud SQL Admin, Cloud Storage, Service Networking, Serverless VPC Access, Artifact Registry, Cloud Firestore, Cloud Key Management Service, Secret Manager, Identity and Access Management (IAM), Cloud Resource Manager, Cloud Functions, Cloud Build, Cloud Run Admin, Pub/Sub, Workflows y Workflow Executions, API Gateway, Service Management, Service Control, API Keys y Cloud Monitoring.

- Herramientas: Cloud Shell (gcloud y Terraform ya instalados) o gcloud CLI y Terraform ≥ 1.5; Docker Desktop para la verificación local; Git y Node.js 20 para las pruebas de las funciones; k6 para las pruebas de carga.

## 12.2. Procedimiento de despliegue

Tabla 28. Procedimiento de despliegue

| Paso | Acción | Comando / referencia | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clonar el repositorio | git clone <URL_DEL_REPOSITORIO> && cd facturacion-electronica-cloud | Carpeta del proyecto disponible en Cloud Shell |
| 2 | Autenticarse y seleccionar el proyecto | gcloud auth login && gcloud config set project <PROJECT_ID> | Proyecto activo en gcloud |
| 3 | Definir variables sensibles (no se versionan) | export TF_VAR_db_password="<CONTRASEÑA>" TF_VAR_alert_email="<CORREO>" | Variables disponibles solo en la sesión |
| 4 | Aprovisionar toda la infraestructura (≈ 15–25 min; Cloud SQL es lo más lento) | cd infra/terraform && terraform init && terraform apply -var="project_id=<PROJECT_ID>" -var="admin_ip=<TU_IP>/32" | Outputs con gateway_url, api_managed_service, function_urls, IP del bastión, buckets y cuentas de servicio |
| 5 | Habilitar la API administrada y crear la API key | gcloud services enable $(terraform output -raw api_managed_service); gcloud services api-keys create --display-name=clave-demo --api-target=service=$(terraform output -raw api_managed_service) | Clave para el encabezado x-api-key |
| 6 | Prueba de humo del flujo completo | curl $(terraform output -raw gateway_url)/health; curl -X POST $(terraform output -raw gateway_url)/comprobantes -H "x-api-key: <CLAVE>" -H "Content-Type: application/json" -d @../../tests/load/comprobante-ejemplo.json | /health responde 200; el POST responde 202 con la ejecución; gcloud workflows executions list proceso-facturacion --location=us-central1 muestra SUCCEEDED |
| 7 | Verificar red y recursos | gcloud compute networks list; gcloud compute instances list; gcloud sql instances list | VPC, 2 VMs y Cloud SQL con IP privada |
| 8 | Verificar el backoffice en local | cd backoffice && cp .env.example .env && docker compose up --build; luego curl http://localhost:8080/health | Contenedores backoffice y db en ejecución; /health responde "ok" |
| 9 | Publicar la imagen en Artifact Registry | gcloud auth configure-docker us-central1-docker.pkg.dev; docker build -t us-central1-docker.pkg.dev/<PROJECT_ID>/backoffice/backoffice:latest backoffice/; docker push us-central1-docker.pkg.dev/<PROJECT_ID>/backoffice/backoffice:latest | Imagen visible en Artifact Registry |
| 10 | Ejecutar el contenedor en la VM privada (acceso por el bastión) | gcloud compute ssh bastion-vm → ssh a vm-backoffice-01 → export DB_PASSWORD=$(gcloud secrets versions access latest --secret=db-password) → docker run -d --restart unless-stopped -p 8080:8080 -e DB_HOST=<IP_PRIVADA_CLOUD_SQL> -e DB_PORT=5432 -e DB_NAME=facturacion -e DB_USER=app_user -e DB_PASSWORD="$DB_PASSWORD" <IMAGEN> | docker ps muestra el backoffice y /health responde desde el bastión |
| 11 | Probar las funciones localmente | cd functions/<función> && npm install && npm test | "Todas las pruebas pasaron correctamente." |
| 12 | Ejecutar las pruebas de carga | k6 run -e BASE_URL=<gateway_url> -e API_KEY=<CLAVE> -e ESCENARIO=PC01 tests/load/k6-emision.js; gcloud workflows executions list proceso-facturacion --location=us-central1 --limit=1000 --format="value(startTime,endTime,state)" ¦ python3 tests/load/calcular-p95.py | Resumen de k6 y p95 de la duración del flujo (meta < 5 s) |
| 13 | Ejecutar las pruebas de resiliencia | tests/resilience/pr01-falla-vm.sh, pr02-falla-sunat.sh y pr03-restaurar-pitr.sh | Tiempos de recuperación, mensajes en la DLQ y restauración PITR registrados |

Fuente: Elaboración propia.

## 12.3. Eliminación de recursos

Desde infra/terraform ejecutar terraform destroy -var="project_id=<PROJECT_ID>" -var="admin_ip=<TU_IP>/32" -var="alert_email=<CORREO>" (con TF_VAR_db_password definida). Los buckets (force_destroy), Firestore (deletion_policy = DELETE) y Cloud SQL (deletion_protection = false) se eliminan con el comando, junto con las funciones, el workflow, Pub/Sub, API Gateway, las alertas y el repositorio de Artifact Registry.

Excepciones: el key ring y la llave de Cloud KMS no pueden eliminarse de GCP; si se vuelve a desplegar tras un destroy, cambiar la variable kms_suffix. Finalmente, verificar en Facturación que no queden recursos activos y eliminar el proyecto si ya no se usará.

# 13. Resultados, lecciones aprendidas y conclusiones

PF    Criterio de rúbrica: Informe técnico final

Estado: borrador a completar con los resultados medidos en las pruebas (Capítulo 10) y con el reporte de costos (Capítulo 11).

## 13.1. Resultados obtenidos

Tabla 29. Cumplimiento de objetivos

| Objetivo / RNF | Meta | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 – Red virtual | Sin IP pública en backoffice y Cloud SQL; 0 reglas abiertas a 0.0.0.0/0 | [Registrar con las capturas de las secciones 5.1 a 5.4] | [Pendiente] |
| OE2 – Contenerización | Imagen < 200 MB; ejecución local y en la nube | [Registrar tamaño de imagen y capturas de la sección 6] | [Pendiente] |
| OE3 – Flujo de extremo a extremo | p95 < 5 s con 500 comprobantes/min | [Registrar resultados de PC01] | [Pendiente] |
| OE4 – Costo variable | Costo real ≤ estimación (US$ 36 a 50 al mes) | [Registrar el costo del reporte de Facturación] | [Pendiente] |
| OE5 – Disponibilidad y tolerancia a fallos | ≥ 99.9%; error < 1%; RTO < 30 min | [Registrar resultados de PC03, PR01 y PR02] | [Pendiente] |
| RNF04 – RPO | < 15 min | [Registrar el resultado de PR03] | [Pendiente] |

Fuente: Elaboración propia.

## 13.2. Lecciones aprendidas

Lecciones surgidas durante el diseño del APF2; se ampliarán con las del despliegue y las pruebas.

Tabla 30. Lecciones aprendidas del diseño

| Situación / problema | Causa | Solución aplicada | Aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Una regla de firewall permitía HTTPS (443) desde la IP del administrador hacia una VM sin IP pública | La regla se diseñó sin considerar que la VM privada no es alcanzable desde Internet | Se reemplazó por acceso al puerto 8080 solo desde el bastión (túnel SSH) | Verificar que cada regla de firewall tenga un camino de red real hasta el recurso |
| Las tablas de ruteo se documentaron como en AWS (una por subred) | En GCP las rutas pertenecen a la VPC y la salida de la subred privada depende de Cloud NAT | Se documentaron las rutas del sistema, Cloud NAT y el peering de servicios | Cada proveedor modela la red de forma distinta; validar con la documentación oficial |
| Cloud Workflows no podía escribir en la VM privada del backoffice | Workflows es un servicio gestionado que no está dentro de la VPC | Se usó Firestore, Pub/Sub y una función con conector VPC para llegar a Cloud SQL | La integración con la red privada se diseña desde la arquitectura, no al final |
| El key ring de Cloud KMS no se elimina con terraform destroy | Es una limitación del servicio | Variable kms_suffix para volver a crearlo con otro nombre | Revisar el ciclo de vida de cada recurso antes de automatizar su destrucción |
| El multi-stage build casi no reduce el tamaño de la imagen | La aplicación no tiene un paso de compilación | Se documentó el beneficio real: caché de capas, menor superficie y usuario sin privilegios | No atribuir beneficios sin medirlos |

Fuente: Elaboración propia.

## 13.3. Conclusiones

Conclusión 1 (OE1): la red separa una subred pública mínima (solo el bastión) de una subred privada sin IP pública para el backoffice y Cloud SQL, con Cloud NAT para la salida y cuatro reglas de firewall de mínimo privilegio definidas en Terraform. Se confirma con las capturas de las secciones 5.2 y 5.4.

Conclusión 2 (OE2): el backoffice se empaqueta con un build de dos etapas, se ejecuta sin privilegios de root y se verifica con Docker Compose y en la VM; el beneficio real del multi-stage es la menor superficie de ataque más que el tamaño. El tamaño final se registra en la tabla de la sección 6.1.

Conclusión 3 (OE3): el flujo de extremo a extremo está orquestado con reintentos exponenciales, DLQ y sincronización asíncrona e idempotente con Cloud SQL. El cumplimiento de p95 < 5 s a 500 comprobantes por minuto se confirma con la prueba PC01 (sección 10.2).

Conclusión 4 (OE4): el cómputo serverless escala a cero y el costo estimado con los recursos encendidos las 24 horas es de US$ 36 a 50 al mes; bajo los supuestos declarados, el TCO a tres años es cerca de 73% menor que el de una solución on-premise. Se confirma con el reporte de Facturación (sección 11.3).

Conclusión 5 (OE5): se definieron un uptime check, seis alertas, respaldo con recuperación a un punto en el tiempo y las pruebas PR01 a PR03. La disponibilidad de al menos 99.9%, el RTO menor a 30 min y el RPO menor a 15 min se confirman con las pruebas de las secciones 10.2 y 10.4.

## 13.4. Recomendaciones y trabajo futuro

- Reemplazar la IP pública del bastión por Identity-Aware Proxy (IAP) para el acceso administrativo.

- Restringir el tráfico de salida (egress) y reservar una IP estática para Cloud NAT al integrar la SUNAT real.

- Integrar el ambiente Beta o Producción de la SUNAT (o un OSE) con un certificado digital válido, en lugar del servicio simulado.

- Habilitar alta disponibilidad de Cloud SQL (multi-zona) y mover el backoffice a Cloud Run o a un grupo de instancias gestionado.

- Incorporar CI/CD (Cloud Build) con pruebas automáticas y revisión de los planes de Terraform antes de aplicarlos.

- Usar claves de cifrado administradas por el cliente (CMEK) y JWT con un proveedor de identidad para autenticar a los usuarios de la PYME.

# Referencias

Conventional Commits. (s. f.). Conventional Commits 1.0.0. https://www.conventionalcommits.org/

Docker Inc. (s. f.). Multi-stage builds. Docker Docs. https://docs.docker.com/build/building/multi-stage/

Google Cloud. (s. f.). API Gateway documentation. https://cloud.google.com/api-gateway/docs

Google Cloud. (s. f.). Cloud NAT overview. https://cloud.google.com/nat/docs/overview

Google Cloud. (s. f.). Cloud Run functions documentation. https://cloud.google.com/functions/docs

Google Cloud. (s. f.). Configure private IP for Cloud SQL. https://cloud.google.com/sql/docs/postgres/private-ip

Google Cloud. (s. f.). Handle message failures with dead-letter topics. Pub/Sub documentation. https://cloud.google.com/pubsub/docs/dead-letter-topics

Google Cloud. (s. f.). Serverless VPC Access. https://cloud.google.com/vpc/docs/serverless-vpc-access

Google Cloud. (s. f.). VPC firewall rules overview. https://cloud.google.com/firewall/docs/firewalls

Google Cloud. (s. f.). VPC networks. https://cloud.google.com/vpc/docs/vpc

Google Cloud. (s. f.). Workflows overview. https://cloud.google.com/workflows/docs/overview

Grafana Labs. (s. f.). k6 documentation. https://grafana.com/docs/k6/latest/

HashiCorp. (s. f.). Terraform Google provider documentation. https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/google/latest/docs

OASIS. (2013). Universal Business Language Version 2.1. http://docs.oasis-open.org/ubl/UBL-2.1.html

# Anexos

## Anexo A. Evidencias adicionales de despliegue

[Capturas complementarias numeradas y con descripción]

## Anexo B. Manifiestos y scripts relevantes

Archivos clave en el repositorio: infra/terraform/network.tf, firewall.tf, compute.tf, storage.tf, security.tf, iam.tf, serverless.tf, messaging.tf, workflow.tf, gateway.tf, monitoring.tf; api/openapi.yaml.tftpl; tests/load y tests/resilience; backoffice/Dockerfile y docker-compose.yml; workflows/proceso-facturacion.workflow.yaml; functions/*/index.js y test.js.